경기교행 업무도우미

Gyeonggi Education Admin Tools

PRD  ·  실행계획서

v1.0  |  2025년 4월

| 작성자 | 경기도교육청 소속 교육행정직 공무원 |
| --- | --- |
| 개발 목적 | 경기도 교육행정직 공무원의 반복 업무 자동화 및 도구 공유 |
| 배포 목표 | 가능한 한 빨리 |

# 목차

1.  프로젝트 개요

2.  PRD (제품 기획서)

3.  실행 계획

4.  도구별 개발 상세

5.  배포 전략

6.  진행 상황 체크리스트

# 1. 프로젝트 개요

## 1-1. 배경 및 필요성

경기도 내 교육행정직 공무원들은 매년 반복되는 업무(학사일정 확인, 카드 고지서 처리, 각종 행정 업무)를 개인의 역량에 의존해 처리하고 있습니다. 체계적인 디지털 도구 없이 Excel, 수기 확인에 의존하는 경우가 많아 비효율이 발생합니다.

💡 기획 의도 강원도 교육행정직 공무원이 자체 제작한 '교행노트' 사이트https://gyohaeng.pages.dev/#home 처럼, 경기도 교육행정직 공무원을 위한 실용 도구 모음 사이트를 구축한다. 현장 경험을 바탕으로 실제로 쓰이는 도구를 직접 만들어 동료들에게 공유한다.

## 1-2. 목표

- 경기도 교육행정직 공무원 대상 실용 업무 도구 공유 웹사이트 구축

- 반복 업무를 자동화·간소화하는 프로그램 개발 및 배포

- 현장에서 즉시 쓸 수 있는 심플한 UI/UX 제공

- 오픈 후에도 지속적으로 기능 추가 및 개선 및 업데이트 예정

## 1-3. 사용자

- 주 대상: 경기도 교육청 소속 교육행정직 공무원

- 부 대상: 전국 교육행정직 공무원 (범용 기능 한정)

# 2. PRD (제품 기획서)

## 2-1. 사이트 개요

| 사이트명 | 경기교행 업무도우미 |
| --- | --- |
| 도메인 (예정) | gyeonggi-edu-admin.pages.dev (Cloudflare Pages 무료) |
| 디자인 방향 | 노션 스타일 — 흰 배경, 깔끔한 타이포, 심플한 카드 레이아웃 |
| 기술 스택 (사이트) | React + Tailwind CSS → Cloudflare Pages 배포 |
| 기술 스택 (도구) | React + FastAPI + SQLite (기존 업무캘린더 스택 유지) |

## 2-2. 주요 기능 (MVP)

MVP = 최소 기능 제품. 처음부터 완벽하게 만들지 않고, 핵심 기능만 먼저 공개하는 전략입니다.

🗓 도구 1: 교육행정직 업무 캘린더

- 학사일정 자동 연동 (NEIS Open API)

- 월간/주간 뷰 전환

- 칸반(Kanban) 스타일 업무 관리

- 학교별 개인 설정 저장

- 기존 개발 중인 React + FastAPI + SQLite 앱을 사이트에 소개 및 다운로드 링크 제공

💳 도구 2: 카드 고지서 매칭 프로그램

- 카드 사용 내역 엑셀/CSV 업로드

- 예산 항목과 자동 매칭

- 불일치 항목 하이라이트

- 결과 엑셀 다운로드

- 웹 기반 (브라우저에서 바로 실행, 서버 불필요 — 개인정보 보호)

## 2-3. 사이트 구조 (페이지 설계)

| 홈 (Home) | 사이트 소개, 도구 카드 목록, 최근 업데이트 |
| --- | --- |
| 업무 캘린더 | 소개 + 다운로드 + 사용법 |
| 카드 고지서 매칭 | 웹 앱 직접 실행 |
| 공지사항 / 업데이트 | 버전 히스토리, 공지 |
| 정보 / 문의 | 제작자 소개, 연락처 |

## 2-4. 비기능 요구사항

- 무료 배포 (Cloudflare Pages — 무료 플랜으로 충분)

- 모바일 반응형 지원 (스마트폰에서도 깨지지 않는 레이아웃)

- 개인정보 수집 없음 (회원가입 불필요)

- 한글 폰트 최적화 (Pretendard 또는 Noto Sans KR)

# 3. 실행 계획

## 3-1. 전체 타임라인

| 단계 | 내용 |  | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | PRD 작성 및 기획 확정 |  | 진행중 |
| 2단계 | 사이트 기본 구조 개발 |  | 예정 |
| 3단계 | 카드 고지서 매칭 도구 개발 |  | 예정 |
| 4단계 | 업무 캘린더 연동 및 배포 준비 |  | 예정 |
| 5단계 | 베타 오픈 및 피드백 수집 |  | 예정 |
| 6단계 | 정식 오픈 |  | 예정 |

## 3-2. AI 도구 역할 분담

Claude, Cursor, Codex를 상황에 맞게 분리해서 쓰면 효율이 크게 올라갑니다.

| 도구 | 주요 역할 | 언제 쓰나요? |
| --- | --- | --- |
| Claude (여기) | 기획·설계·문서화·코드 리뷰 | PRD 작성, 막히는 개념 질문, 코드 구조 설계, 오류 분석 |
| Cursor | 실제 코드 편집 (메인 IDE) | 파일 열어서 코드 직접 수정, AI 자동완성, 테스트 실행 |
| Codex | 반복 코드 초안 생성 | 컴포넌트 초안, 반복적인 CRUD 코드, 테스트 코드 생성 |

# 4. 도구별 개발 상세

## 4-1. 교육행정직 업무 캘린더

현황 기술 스택: React + FastAPI + SQLite, NEIS Open API 연동 완료 개발 상태: 핵심 기능 개발 중 (월간/주간 뷰, 칸반 보드) 배포 형태: 실행 파일(.exe) 또는 웹 접속

남은 개발 항목

- 필요한 기능 지속적인 개선 및 추가

- 실행 파일 패키징 (PyInstaller)

- 사이트에 소개 페이지 + 다운로드 링크 연결

## 4-2. 카드 고지서 매칭 프로그램

개발 방향 서버 없이 브라우저에서만 동작 (개인정보 외부 유출 없음) 엑셀/CSV 업로드 → 자동 매칭 → 결과 다운로드 React 기반 단일 페이지 앱으로 구현

주요 기능 설계

- 이미 파일 만들어놨음.

# 5. 배포 전략

## 5-1. 사이트 배포

- 플랫폼: Cloudflare Pages (무료, 빠름, HTTPS 자동)

- 도메인: 기본 제공 도메인 사용 → 추후 커스텀 도메인 연결 가능

- GitHub 연동: push하면 자동 배포

배포 흐름 ① Cursor에서 코드 작성 ② GitHub에 push ③ Cloudflare Pages가 자동으로 사이트 업데이트 → 별도 서버 관리 불필요, 비용 0원

## 5-2. 홍보 전략

- 교육행정직 커뮤니티 (에듀넷, 직장인 카페) 공유

- 경기도교육청 내부 메신저/메일로 동료 공유

- 사용 후기 수집 → 기능 개선 사이클 운영

# 6. 진행 상황 체크리스트

이 체크리스트를 출력해서 업무 노트 옆에 붙여두거나, 이 파일을 직접 편집하며 관리하세요.

## 1단계: 기획

☐  PRD 문서 작성 완료

☐  사이트 구조 확정

☐  디자인 레퍼런스 수집 (노션 스타일)

## 2단계: 사이트 개발

☐  GitHub 저장소 생성 (public)

☐  Cloudflare Pages 연결

☐  홈페이지 레이아웃 완성

☐  도구 카드 컴포넌트 개발

☐  반응형 모바일 레이아웃

## 3단계: 카드 고지서 매칭 도구

☐  파일 업로드 기능

☐  카드사별 파싱 로직

☐  매칭 알고리즘

☐  결과 화면 UI

☐  엑셀 내보내기

## 4단계: 업무 캘린더

☐  스타일 버그 수정

☐  실행 파일 패키징

☐  사이트 소개 페이지 작성

☐  다운로드 링크 연결

## 5단계: 오픈 준비

☐  베타 사용자 5명 테스트

☐  피드백 반영

☐  공지사항 페이지 작성

☐  커뮤니티 공유